Phân công nhiệm vụ

1. Bảng phân công tổng quan

| STT | Thành viên / Người phụ trách | Phần phụ trách | Task chính | Các task nhỏ quan trọng | Sản phẩm dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trịnh Công Minh (Nhóm trưởng) | Hardware & Firmware | Phát triển thiết bị và firmware | - Thiết kế/hoàn thiện hệ thống phần cứng - Kết nối MAX30102 với ESP32 - Kết nối và hiển thị dữ liệu trên OLED - Lập trình đọc và xử lý tín hiệu cảm biến - Tính toán BPM và SpO₂ - Thiết lập kết nối Wi-Fi- Truyền dữ liệu từ ESP32 lên Firebase - Kiểm tra hoạt động của thiết bị -Thiết kế giao diện và hoạt động app | - Mạch phần cứng hoàn chỉnh - Firmware ESP32 - Dữ liệu BPM, SpO₂ - Kết nối Wi-Fi - Dữ liệu gửi lên Firebase - Thiết bị hoạt động ổn định -App hoạt động ổn định tổng quan |
| 2 | Trần Hoàng Hải | System Architecture & Integration | Thiết kế kiến trúc và tích hợp | - Khảo sát source code hiện có - Phân tích kiến trúc tổng thể- Xây dựng Data Flow - Xác định interface giữa Hardware – Firebase – Mobile App- Quản lý phiên bản source - Tích hợp các module software- Tích hợp toàn bộ hệ thống | - Sơ đồ kiến trúc hệ thống - Sơ đồ Data Flow - Sơ đồ Software Architecture - Source code tích hợp - Phiên bản demo cuối |
| 3 | Lê Văn Khải | UI/UX, Screens & Navigation | Phát triển giao diện ứng dụng | - Kiểm kê các màn hình hiện có - Hoàn thiện giao diện Tổng quan - Hoàn thiện giao diện Lịch sử - Hoàn thiện giao diện Tài khoản - Xây dựng/hoàn thiện UI Components - Hoàn thiện Navigation - Kết nối dữ liệu vào giao diện- Kiểm tra trạng thái UI | - Các màn hình hoàn chỉnh - UI Components- Navigation - Screenshot giao diện - Giao diện hiển thị dữ liệu thực -App hoạt động ổn định các phần |
| 4 | Lưu Quang Tiến | Firebase & Data Service | Xây dựng tầng dữ liệu | - Kiểm tra Firebase Configuration - Thiết kế/kiểm tra cấu trúc RTDB - Quản lý dữ liệu BPM, SpO₂, battery, status - Hoàn thiện Firebase Authentication - Thiết lập Realtime Listener - Xây dựng/hoàn thiện Data Service - Xử lý lỗi kết nối/dữ liệu - Kiểm tra đồng bộ ESP32 → Firebase → App | - Firebase Schema - Authentication - Realtime Listener - Data Service - Luồng dữ liệu Firebase hoàn chỉnh |
| 5 | Phạm Ngọc Bảo Lâm | Application Logic & Monitoring | Xử lý dữ liệu và giám sát | - Mapping dữ liệu từ Firebase - Quản lý State - Xử lý dữ liệu realtime - Hiển thị BPM/SpO₂/battery/status - Xử lý dữ liệu cho biểu đồ - Hoàn thiện chức năng giám sát - Hoàn thiện logic cảnh báo - Xử lý dữ liệu bất thường | - Application Logic - Realtime Monitoring - Chart/Data Processing - Alert Logic |
| 6 | All | Testing, Evaluation & Documentation | Kiểm thử và hoàn thiện tài liệu | - Xây dựng Test Plan - Xây dựng Test Case - Kiểm thử từng chức năng - Kiểm thử Hardware–Firebase–App - Kiểm thử lỗi/mất kết nối - Ghi nhận và theo dõi Bug - Regression Testing - Tổng hợp kết quả đánh giá - Tổng hợp nội dung báo cáo và slide - Chuẩn bị Demo và vấn đáp | - Test Plan - Test Case - Bug List - Test Result - Evaluation - Báo cáo - Slide - Demo Checklist |

2. Phân công chi tiết

*Thành viên 1 – Nhóm trưởng: phụ trách: Kiến trúc hệ thống, quản lý tích hợp và điều phối phần mềm

Task chính

Task 1 – Khảo sát và kiểm tra mã nguồn hiện có

- Kiểm tra cấu trúc project.

- Xác định các thư mục và module hiện có.

- Xác định các màn hình đã triển khai.

- Kiểm tra Navigation.

- Kiểm tra Firebase.

- Kiểm tra Authentication.

- Xác định cách dữ liệu được truyền từ Firebase đến app.

- Xác định các module đang hoạt động.

- Ghi nhận các chức năng còn thiếu hoặc chưa hoàn thiện.

- Tổng hợp các lỗi phát hiện trong quá trình chạy thử.

Cấu trúc mã nguồn hiện được báo cáo mô tả gồm Assets, Components, Screens, Navigation, Services, Utils.

Task 2 – Xác định kiến trúc phần mềm

Xây dựng và thống nhất:

- Kiến trúc tổng thể hệ thống.

- Kiến trúc ứng dụng mobile.

- Quan hệ giữa Screens, Components, Navigation, Services và Utils.

- Luồng dữ liệu từ Firebase đến giao diện.

- Luồng xác thực người dùng.

- Luồng cảnh báo.

- Quan hệ phụ thuộc giữa các module.

Task 3 – Thiết kế luồng dữ liệu

Task 4 – Điều phối tích hợp

- Tiếp nhận module của TV2.

- Tiếp nhận Firebase/Data Service từ TV3.

- Tiếp nhận logic xử lý từ TV4.

- Phối hợp TV5 kiểm thử.

- Kiểm tra các module có tương thích hay không.

- Xử lý các lỗi phát sinh khi ghép module.

- Quản lý phiên bản code chính.

- Thống nhất phiên bản cuối trước khi demo.

Task 5 – Quản lý phiên bản cuối

Trước khi bước vào kiểm thử cuối:

- Chọn một phiên bản code làm baseline.

- Đảm bảo các thành viên làm việc trên phiên bản thống nhất.

- Kiểm tra package/dependency.

- Kiểm tra Firebase configuration.

- Chạy thử toàn bộ app.

- Đóng băng phiên bản dùng cho báo cáo và demo.

*Thành viên 2 - phụ trách: UI/UX, Screens và Navigation

Task 1 – Kiểm kê toàn bộ màn hình

Lập danh sách:

| Màn hình | Chức năng | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng quan | Theo dõi thông số sức khỏe | Đang hoàn thiện | Kiểm tra dữ liệu realtime |
| Lịch sử | Xem dữ liệu đã ghi nhận | Đang hoàn thiện | Kiểm tra dữ liệu |
| Đơn thuốc | Quản lý thông tin thuốc | Đang hoàn thiện | Kiểm tra chức năng |
| Tài khoản | Thông tin người dùng | Đang hoàn thiện | Kiểm tra Authentication |
| Màn hình khác | Xác định sau khi audit source | TBD | Không tự thêm chức năng |

Task 2 – Hoàn thiện UI

- Kiểm tra bố cục.

- Đồng nhất font.

- Đồng nhất kích thước.

- Đồng nhất khoảng cách.

- Chuẩn hóa button.

- Chuẩn hóa card hiển thị.

- Chuẩn hóa màu/trạng thái.

- Kiểm tra responsive trên kích thước màn hình khác nhau.

Task 3 – Components

Xác định các thành phần giao diện có thể tái sử dụng:

- Health Metric Card.

- Button.

- Header.

- Navigation component.

- Chart component.

- Status indicator.

- Alert component.

- Các component dùng chung khác nếu source có.

Task 4 – Navigation

- Kiểm tra Bottom Tab Navigator.

- Kiểm tra Stack Navigator nếu có.

- Kiểm tra chuyển đổi giữa các màn hình.

- Kiểm tra back navigation.

- Kiểm tra trạng thái khi đăng nhập/đăng xuất.

- Đảm bảo không có màn hình bị “dead end”.

Task 5 – Kết nối dữ liệu vào UI

Phối hợp với TV3 và TV4 để:

- Nhận BPM.

- Nhận SpO₂.

- Nhận battery.

- Nhận status.

- Hiển thị dữ liệu lên UI.

- Hiển thị trạng thái loading.

- Hiển thị trạng thái lỗi/mất kết nối nếu hệ thống có xử lý.

- Kiểm tra dữ liệu bất thường.

Thành viên 3 - phụ trách: Firebase, Authentication và Data Service

Task 1 – Kiểm tra Firebase configuration

- Kiểm tra Firebase project.

- Kiểm tra cấu hình app.

- Kiểm tra kết nối.

- Kiểm tra quyền truy cập.

- Kiểm tra cấu hình Authentication.

- Kiểm tra Realtime Database.

Task 2 – Xây dựng/hoàn thiện Database Schema

Task 3 – Realtime Listener

- Thiết lập listener.

- Theo dõi dữ liệu thay đổi.

- Nhận dữ liệu mới.

- Cập nhật state/data layer.

- Hủy listener khi component unmount nếu cần.

- Kiểm tra tình trạng listener.

Task 4 – Firebase Authentication

- Kiểm tra đăng ký.

- Kiểm tra đăng nhập.

- Kiểm tra đăng xuất.

- Kiểm tra trạng thái user.

- Kiểm tra phiên đăng nhập.

- Kiểm tra quyền truy cập dữ liệu nếu có.

- Kiểm tra xử lý lỗi Authentication.

Task 5 – Data Service

Tổ chức phần giao tiếp Firebase trong Services.

Task 6 – Xử lý lỗi dữ liệu

Kiểm tra các trường hợp:

- Firebase không có dữ liệu.

- Dữ liệu null.

- Dữ liệu sai kiểu.

- Mất kết nối.

- User chưa đăng nhập.

- Listener không nhận dữ liệu.

- Dữ liệu cập nhật liên tục.

Thành viên 4  - phụ trách: Xử lý dữ liệu, giám sát và cảnh báo

Task 1 – Data Mapping

Task 2 – State Management

Quản lý trạng thái:

- BPM hiện tại.

- SpO₂ hiện tại.

- Battery.

- Device status.

- Loading.

- Error.

- Alert.

Task 3 – Hiển thị dữ liệu realtime

Phối hợp TV2 để đảm bảo:

- BPM cập nhật.

- SpO₂ cập nhật.

- Battery cập nhật.

- Status cập nhật.

- UI thay đổi khi Firebase thay đổi.

Task 4 – Biểu đồ

Hoàn thiện phần dữ liệu cho biểu đồ:

- Nhận dữ liệu.

- Chuẩn hóa dữ liệu.

- Cập nhật điểm dữ liệu.

- Hiển thị theo thời gian.

- Kiểm tra dữ liệu thiếu/bất thường.

Task 5 – Cảnh báo, kiểm tra logic

Task 6 – Xử lý trường hợp bất thường

Kiểm tra:

- BPM không hợp lệ.

- SpO₂ không hợp lệ.

- Dữ liệu bị thiếu.

- Thiết bị offline.

- Firebase không cập nhật.

- Giá trị thay đổi bất thường.

Thành viên 5 - phụ trách: Kiểm thử, đánh giá và tài liệu

Task 1 – Xây dựng Test Plan

Phân loại kiểm thử:

Functional Testing

Kiểm tra từng chức năng:

- Đăng nhập.

- Đăng xuất.

- Tổng quan.

- Hiển thị BPM.

- Hiển thị SpO₂.

- Hiển thị battery.

- Hiển thị status.

- Lịch sử.

- Đơn thuốc.

- Tài khoản.

- Navigation.

- Cảnh báo.

Task 2 – Integration Testing

Task 3 – Error Testing

Kiểm tra:

- Mất Wi-Fi.

- Firebase không phản hồi.

- Dữ liệu null.

- Dữ liệu sai.

- Đăng nhập sai.

- Chưa đăng nhập.

- Thiết bị không gửi dữ liệu.

- App không nhận dữ liệu.

Task 4 – Regression Testing

Sau khi một thành viên sửa code:

- Chạy lại chức năng vừa sửa.

- Chạy các chức năng liên quan.

- Kiểm tra các chức năng cũ.

- Đảm bảo sửa một module không làm hỏng module khác.

Task 5 – Bug Tracking

Task 6 – Đánh giá hệ thống

Đánh giá theo các tiêu chí:

- Chức năng.

- Tính ổn định.

- Khả năng cập nhật realtime.

- Khả năng kết nối Firebase.

- Giao diện.

- Khả năng xử lý lỗi.

- Khả năng tích hợp với thiết bị.

Task 7 – Báo cáo

TV5 chịu trách nhiệm điều phối việc tổng hợp tài liệu:

- Nhận nội dung kỹ thuật từ từng thành viên.

- Chuẩn hóa cách trình bày.

- Kiểm tra hình ảnh.

- Kiểm tra sơ đồ.

- Kiểm tra thuật ngữ.

- Kiểm tra sự thống nhất giữa source và báo cáo.

- Tổng hợp kết quả kiểm thử.

- Hoàn thiện phần đánh giá.

Task 8 – Slide & Demo

- Tổng hợp slide.

- Chuẩn bị demo flow.

- Chuẩn bị screenshot.

- Chuẩn bị test scenario.

- Chuẩn bị các câu hỏi có thể bị hỏi.

- Phối hợp với TV1 để thống nhất flow demo.